（別記様式）

令和〇年〇月〇日

（発注者）　　　　殿

（受注者）住　　　所

商号又は名称

代表者氏名

工事開始日通知書（変更協議書）

次の工事について、工事開始日を定めました（変更したい）ので通知（協議）します。

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 工事の始期 （工事開始日） | 変更協議の場合は、当初と変更を２段書きすること 変更の場合の記載例） （当初）令和３年４月２３日 （変更）令和３年３月２３日 （余裕期間31日短縮） |
| 工事の終期 （工事完成日） | 変更協議の場合は、当初と変更を２段書きすること 変更の場合の記載例） （当初）令和３年１０月２９日 （変更）令和３年９月２８日 （工期末31日短縮） |

※１　本通知書は、契約書の提出期限内に提出すること。

２　工事の終期は、本通知に記載した工事開始日に、特記仕様書に示す実工期期間を加えた期日を記載すること。

３　契約書上の工期は、始期は契約日の翌日を、終期は本通知書における工事の終期を記載するので注意すること。

４　変更協議を行う場合は、「工事開始日通知書」を「工事開始日変更協議書」に、「工事開始日を定めましたので通知します」を「工事開始日を変更したいので協議します」に改めること。