別記様式第３号　変更後の土地改良事業計画の概要
県営昭和地区土地改良事業(暗渠排水)
変更計画概要書
１　計画変更の内容
	項目
	変更前
	変更後
	増減

	地域
地積
主要工事
工事着手及び完了予定時期
総事業費
(うち事務費)
	八代市昭和同仁町他
15.8ha
暗渠排水　15.8ha
H25年度
～R2年度
28,350千円
（ 1,350千円）
	八代市昭和同仁町他
0.6ha
暗渠排水　0.6ha
H25年度
～R9年度
3,675千円
（ 175千円）
	-
△15.2ha
△15.2ha
-
7年
-
△24,675千円
（△1,175千円）


２　計画変更を必要とする理由
（１）受益面積の増、又は減が10％以上となる場合
　　　面積の減＝（△15.2ha÷15.8ha）×100＝△96.2％＞10％・・・・該当
（２）事業費の10％以上の増減
　　①関係受益農家との調整による事業量及び事業費の増減
・関係受益農家との調整の結果、圃場面積が15.2ha減となった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    　上記、①の事業量及び工法変更に伴う事業費の減　　　　（74,500千円減）
変動率＝3,500千円－（27,000千円＋46,000千円＋5,000千円）／27,000千円×100
　　　＝△275.9％＞10.0％・・・・該当
３　変更後の土地改良事業計画の概要
（１）事業の目的
本地区は干拓により造成された低平地で、昭和30年代に用排水路等の整備が行われ、湛水被害が少ない水稲とい草を主体とする農業経営が営まれている。
昭和第二排水機場が平成2年に完了し、基幹の排水対策は完了しているが、地区内の末端排水路は土水路で水路底が浅く田面との高低差が小さいため、農地は常時地下水位が高い状況にあり、地区全体にわたり排水不良を来している状況にあることから畑作物の導入拡大の阻害要因となっている。
このことから、早急に暗渠排水の整備を行い、農業経営の安定及び高付加価値作物の導入拡大を図ることを目的とする。
（２）施行に係る地域の所在、地積及び現況
①　地域の所在　八代市昭和同仁町他
②　地積
(単位：ha)
	地目
	現　況
	計　画

	
	田
	畑
	山林
	その他
	計
	田
	畑
	山林
	その他
	計

	八代市
	0.6
(15.8)
	－
	－
	－
	0.6
(15.8)
	0.6
(15.7)
	－
	－
	－
	0.6
(15.7)


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上段:変更後　下段:(変更前)
③　現況
1)地形
本地区は、八代平野のほぼ中央に位置し、標高は-0.70ｍ～-0.40ｍ、東西に1/3,000程度の地形勾配である。
2)水利状況
　　　該当なし
3)道路状況
該当なし
4)営農状況
地域の営農は、水稲を中心にい草、トマト、露地野菜等を組み合わせた複合経営が行われている。
5)地域環境の状況
ａ．植物
本地区内には、貴重種などは確認されていない。
b．動物
本地区内には、コイ・ナマズ等の魚類をはじめ、タニシ等が生息している。
C．景観
本地区は、干拓によって拓かれた静かな農村地帯である。
（３）基本計画
①要旨
本地区では、県営排水対策特別事業により幹線排水路及び第二両出排水機場が整備されているが、地区内の末端排水路は土水路で、水路底が浅く田面との高低差がちいさいため、農地は常時地下水が高い状況にあり、地区全体にわたり排水不良を来している。
このため、暗渠排水を整備することで水田の乾田化を図り、キャベツ、ブロッコリー等の畑作物の導入拡大を促進し、農業経営の安定を図る。
②事業別面積
暗渠排水　A= 0.6ha変更後（A=15.8ha変更前)
③用水量及び排水量
用水量：該当なし
排水量：Q=0.000486m3/s（Q=0.000486m3/s）
（４）工事計画
暗渠排水　A＝0.6ha
      (A＝15.8ha)
　　　　     

（５）環境との調和への配慮
八代市の田園環境マスタープランにおいて環境創造区域に位置づけられている大鞘川や水無川及び集落周辺での工事施工にあたっては、以下のような環境配慮を行うものとする。
①周辺宅地への騒音・振動等を緩和するため、低騒音・低震動型機械を使用するとともに、工事車両は徐行運転を行う。
（６）換地計画の要領
　　　該当なし
（７）費用の概算
	項目
	金額
	備考

	主要工事費
	3,500千円
(25,000千円)
	上段:変更後
下段:(変更前)

	測量及び試験費
	－　 千円
(2,000千円)
	

	用地及び補償費
	－　 千円
( － 千円)
	

	小計
	3,500 千円
(27,000千円)
	

	地方事務費
	175 千円
(1,350千円)
	

	総計
	3,675 千円
(28,350千円)
	


（８）事業の効果
	項目
区分
	年増加見込効果額
（千円）
	年増加見込所得額
（千円）

	作物生産効果
	1,582千円
(22,854千円)
	1,600千円
（25,647千円）

	品質向上効果
	      －  千円
    ( －  千円)
	   － 千円
  ( － 千円)

	営農経費節減効果
	 －  千円
( －  千円)
	   － 千円
  ( － 千円)

	維持管理費節減効果
	 －  千円
( －  千円)
	   － 千円
  ( － 千円)

	国産作物安定供給効果
	    97千円
( －  千円)
	   － 千円
( － 千円)

	合計
	1,679千円
(22,854千円)
	1,600千円
 (25,647千円)


上段:変更後　下段:(変更前)
総費用（現在価値化）＝当該事業費による費用＋その他の費用
           ＝3,309千円(24,963千円)＋673千円(4,734千円)
　　　 　　　 ＝3,982千円(29,697千円)
総費用総便益比＝総便益額（現在価値化）／総費用（現在価値化）
　　　　　  ＝32,265千円(441,672千円)／3,982千円(29,697千円)
＝8.10(14.87) 変更後 (変更前)
（９）地区を数区に分けた場合は、その旨及び理由
　　　該当なし
（10）他事業との関係
　　　該当なし
（11）計画概要図
　　　別紙参照
[image: image1.png]%, Wiy % \
% - m@ , t;@ﬂ\ } % o
F & = > %\a 'y
B 2 K oEF OH B / T
X - -
rs X
: sSEm SR s :
X v IS A 80 i
. 28 N
N N
i
o ) s = . ’ - i
% ] 153 . S 5 o
. 5 a2zl ¢
o & 5 ol W
I8 B . " o
. aa [ ; = M aﬁm o S
5 = TR
. ) - = o AT 2 snafh 4
Y /y Iy nh B ep, . of
e = X = o
P e n . S L - SIS W
. # o
b3 ® : . ®
- S o o\ ot W
d = B . Ky 4
5 : B ot 1 S8R . N
. ¢ s s A et * N
x £ NS : Lo (W
o Je zopite
o . : 5 B
3 0%,
el i
" o A)
ob e ,@ AL A
e . - 3
. P s g% > = ®
Y T % = 52 B
. et e M AN %
B < i1 Py
E < &% - d = S s
T pe I . - s
e mm . W% . = " b AL o ¥ M
o b 5 =3 T = £
. ® I & L
SUESUSON [N ~ @ IR R = i
. o W B
o o i \ ) RHREH &
N . 08 o O - :
o 5 < a,@ . W R o T
o - Y e e £l 9 .
yh N o kY i =
WS 80 ab 3 "
R I :
" o o o AR i ' 4i= A
il = e . E
, e o)l % S E S e # ¥ e sl x
i B & 5 = ER Bl slme s =E = TE k= &
E e ElE % 3 i =0E W & W m m i i ] LH_M & I
= e et *® i . & N - K ST | & L e = . -
w & =iz 338-296 R i # L 5 g
Slloe o0 % o . : . O B o
R X L= B k 5 -
&, N <4 % R R LS P Ak x .o o * Ms
=2 = i _ | P - @ . . . - . i
L o B SN -o; o Wi s el I o] e RS m@ﬂ R 0 [T BEEHK IR
A s S E ; ; B RAIAE 4 AR . ALK . L fﬂ o -
N | - S0 0 Twammsas | : it
5o s ﬂi S / < S o o . 7 B Twmﬁmﬁ 2 FEfEm o0 oo - | K & & m2)
[ eis al el il E S EEE R - L - ; 338-296 5,937
I B « 2 S : o . B ) - 1=
5 08 5 Y — B el B - ,, . . .
o . i & A0 R S A N
I gl ) . T
% s 0 = 4 8 . At P .
ﬁ = : w et g e R . PR e i NS | O [ R R
L ) — . = S = [~ < s z . = ol > STES : = s F
. =t £ Sz PRI IR = “ a( K % i &) w x |
3 = B iy Ty 3 i i 3 & A = | . ® B = — x
B vy X 5 LW 5 = |l= s B = - -] | = 53 )
- = | 3 - s a
o i ;fr . ix i [ o e i i & i Ellwl ® N # e | -
% AN o S S 40 e .2 - = . e
R | — . e - . : ,4
i 7 o g ¥ i ot i : N R 5
. TR f - M - " . x ﬂ o Y
S ERR . 4 < - i . X - o . -
= mﬂﬁ\mqfw s LORER25H 3 b CLCAREEY: IS ; 5 - -
- oo (LT I | i - = 2 = -
: B ! . . s - S . ] “a® Ry s 6
A8 - . i) ErEE e & Ty e ’ . % | X
bt y iy BN A g8 e = 2 B
e v e e o 8 4 R B
oo |f & - ~ e i . @ % 3 h
NE R = mk il 1 & ERAARSE i . —T— . o
n - - - " 3
N1 K D 7] 0 [ a— = N R i 0w T I < I || . . e
3 & COE = % O oy 5 & % ™ S
o IS [CEBN vl . Z > SO SR S Py = 5 el e = Apoc = « mIL
N : : = i ) u Z 3 FS
= E <
_D . N I ] a
g & s g " o &
a % :
) N SR o oe .
20 45 4 ) . 5 o WA 108 4
38 A £} . .
o Z . : f Mm i , | Sk 5.
36 = R Mx H, . o . =
=] s T Ble o f= ¢ n fl
= [ e - T OAE A
SR o MR X 0 S % *vﬁ hm Eu_. @ E -
a R B EE £ - ! o BEGKES | oo—
- . mE F R )
L g 3 (R 150 RYLpRE | .
. T2 i
. G e . iy ® - . * g . 1%% &H&WH TR X
- oS & . o BEREREREHEEEO5EBER
3 0 »
5 o ) - & . g IHER ARTRARCA R 2R
|28 . A8 . o0 .
4 o e ¥ | g CLEG EE B At BB
i S W .
- o ., s : o % N - #R s REES] 11-1/1
)
0 . B s R VR a . m ) (EMERE 65) EA @ 7 £ 7 %1 7
i =R . B : L W RREF-5OWH S IMF—5—, %y v7-5, RNE
%w % - S v \ ,, BB 5 oo BEE% (B) T—7RIVHAE YK
@ E ~ e == WA =) HE WA (B
. . B BN / Bt gEEHE AL R4 |REunE ER Sk
o,
3 o0 % 3 N BT T (I A R
A . A 2 @ % A
3 5 3 % o P— BAR BEEEAN EHKER BhBHES
AT :
. wEEENE @B R4 [TREERE E8 KA





市町村名








6

